建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：邵阳西站前广场市政工程

工程编号：430503202503240031

| 项目基本信息 | 建设单位 | 邵阳县中铁金龙城镇建设开发有限公司 |  |  | 企业信用代码 | 91430523325682935M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 邵阳县岩口铺镇岩口铺村 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 自筹 |  |  | 项目类别 | 市政工程 |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 邵阳县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | / |  |  | 立项机关级别 | 县级 |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | / |  |  | 总投资 （万元） | 2101.9415 |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  | 工程用途 | / |  |  |
|  | 建设规模 | 新建道路工程长253.15米，排水工程长1661米，照明亮化工程、广场铺装工程、喷泉水景工程、园区土建工程绿化工程、交通工程、电力管和电信管及给水管等全部工作内容； |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2017年10月20日 |  |  | 计划竣工 | 2018年02月02日 |  |  |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | / |  |  | 开标时间 | 2017.10.11 |  |  |
|  | 中标金额 (万元) | 2101.9415 |  |  | 面积(平方米) | / |  |  |
|  | 发包单位名称 | 邵阳县中铁金龙城镇建设开发有限公司 |  |  | 中标单位名称 | 湖南丰匠建筑安装工程有限公司 |  |  |
|  | 招标代理机构 | 国鼎和诚招标咨询有限公司 |  |  | 联合体承包单位名称 | / |  |  |
|  | 项目负责人 | 黄榕 |  |  | 项目负责人证书编号 | 湘243131431160 |  |  |
|  | 工程概况 | 新建道路工程长253.15米，排水工程长1661米，照明亮化工程、广场铺装工程、喷泉水景工程、园区土建工程绿化工程、交通工程、电力管和电信管及给水管等全部工作内容； |  |  |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 新建道路工程长253.15米，排水工程长1661米，照明亮化工程、广场铺装工程、喷泉水景工程、园区土建工程绿化工程、交通工程、电力管和电信管及给水管等全部工作内容； |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 邵阳西站前广场市政工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总包 |  |  | 承包单位 | 湖南丰匠建筑安装工程有限公司 |  |  |
|  | 合同编号 | / |  |  | 合同金额 （万元） | 2101.9415 |  |  |
|  | 项目负责人 | 黄榕 |  |  | 身份证号码 | 4301***********045 |  |  |
|  | 建设规模 | 新建道路工程长253.15米，排水工程长1661米，照明亮化工程、广场铺装工程、喷泉水景工程、园区土建工程绿化工程、交通工程、电力管和电信管及给水管等全部工作内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 新建道路工程长253.15米，排水工程长1661米，照明亮化工程、广场铺装工程、喷泉水景工程、园区土建工程绿化工程、交通工程、电力管和电信管及给水管等全部工作内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2017.10.16 |  |  | 记录登记时间 | 2017.10.18 |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2017.10.20 |  |  | 计划竣工日期 | 2018.02.02 |  |  |
|  | 合同工期 | 100天 |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案 编号 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 2101.9415 |  |  | 实际面积 （平方米） | / |  |  |
|  | 实际建设规模 | 新建道路工程长253.15米，排水工程长1661米，照明亮化工程、广场铺装工程、喷泉水景工程、园区土建工程绿化工程、交通工程、电力管和电信管及给水管等全部工作内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2017.10.20 |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2018.02.14 |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2018.02.02 |  |  | 结构体系 | / |  |  |
|  | 单项工程1 | 道路工程 |  |  |  |  | 长度（米） | 253.15 |
|  | 单项工程2 | 排水工程 |  |  |  |  | 长度（米） | 1661 |
|  | 单项工程3 | 路灯工程 |  |  |  |  | 长度（米） | / |
|  | 单项工程4 | 绿化工程 |  |  |  |  | 长度（米） | / |
|  | 单项工程5 | 交通工程 |  |  |  |  | 长度（米） | / |

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南丰匠建筑安装工程有限公司 | 项目经理 | 黄榕 | 4301***********045 | 湘243131431160 |
| 湖南丰匠建筑安装工程有限公司 | 项目技术负责人 | 张杰 | 3702***********915 | / |